Libreria básica
Introducción
Objetivos
Propuesta técnica
Fases del proyecto
Balance Tiempo / Coste

---
Introducción
Antecendentes:
  - Librería pequeña sin informatizar
  - Múltiples autores y libros publicados
Pretensiones:
  - Informatizar el catálogo de libros

---
Objetivos
Informatizar todo el catálogo
Requisitos:
  - Escalable
  - Robusto
  - Mantenimiento sencillo

---
Propuesta técnica
Basándonos en nuestra experiencia se propone lo siguiente:
Modelo de 3 capas
Uso de clases
Lenguaje de programación Java con servlets
Documentación de todas las fases y fuentes del proyecto

---
Fases del proyecto
Análisis
  - Modelado de datos
  - Modelado de clases
  - Búsqueda TAD adecuados
Diseño
  - Scripts Base de datos:
    - Creacion de tablas, relaciones y operaciones
  - Diseño del TAD

---
Fases del proyecto
Diseño de las clases que realizarán la lógica de negocio
Diseño de la presentacion
Pruebas
Instalación y entrega códigos y documentación
Formacion

---
Balance Tiempo / Coste
Análisis: 1 hora. Coste: 60€
Diseño y modelado BBDD: 1 hora. Coste 30€
Diseño y programación TAD: 2 horas. Coste: 45€
Programación lógica de negocio: 1,5 horas. Coste: 70€
Programación presentación: 1 hora. Coste: 30€
Documentación: Durante todo el ciclo de vida del proyecto.